紫阳县蒿坪镇北沟至沔浴河主道公路       项目建设及资金分配详情

项目名称：紫阳县蒿坪镇北沟至沔浴河主道公路

项目基本情况：项目基本情况：该项目路线全长16.747公里，起点位于蒿汉公路K2+200处，终点位于沔浴河口（接G541公路K73+800处），采用四级公路技术标准，路基宽度采用6.5米，路面6.0米，两侧为2×0.25米路边石，主要建设内容：路基、路面、桥梁、涵洞、交叉工程、交通工程。

项目实施情况：经公开招标，BM-1标段由陕西华萃路桥工程有限责任公司中标，中标价29092376.10元；BM-2标段由南昌旭日公路桥梁工程有限公司中标，中标价35723917.76元。合同总价64816293.86元。项目于2019年3月11日开工建设，2020年9月1日完工。项目共计拨付涉农整合资金6542万元。其中2019年县财政局拨付资金2000万元（紫财脱﹝2019﹞99号、紫财脱﹝2019﹞190号）；2020县财政局拨付资金4542万元（紫财脱﹝2019﹞218号、紫财脱﹝2019﹞221号、紫财脱﹝2019﹞225号、紫财脱﹝2019﹞246号、紫财脱﹝2019﹞273号、紫财脱﹝2020﹞108号）。截止目前已完成投资6481万元，已支付工程施工费用6269.65万元。

实施单位:紫阳县交通运输局

施工单位：BM-1标段为陕西华萃路桥工程有限责任公司

BM-2标段为由南昌旭日公路桥梁工程有限公司

监理单位：宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司

设计单位：安康市交通规划设计院

社会效益（带贫减贫）：该项目的实施将有效改善交通基础设施条件，解决优势主导产业交通瓶颈，提升道路通行能力和服务水平，给沿线群众的生产生活提供基础交通保障。项目受益贫困户1112户，贫困人口3435人。