紫阳县城关镇塘么子沟至向阳镇营梁产业公路项目建设及资金分配详情

项目名称：紫阳县城关镇塘么子沟至向阳镇营梁产业公路项目

项目基本情况：该项目路线全长23.14公里，起点位于城关镇塘么子沟村，终点位于向阳镇营梁村，采用四级公路技术标准，主要工程内容为路基、路面、桥涵、排水、防护及安全设施等。

项目实施情况：经公开招标，本项目由陕西通远交通建筑有限责任公司中标，中标价38602623.07元。项目于2017年1月7日开工建设，2019年12月20日完工。项目使用涉农整合资金1063万元（紫财预﹝2018﹞438号）。

实施单位：紫阳县交通运输局

施工单位：陕西通远交通建筑有限责任公司

监理单位：陕西兴通监理咨询有限公司

设计单位：陕西中宇交通规划设计有限公司

社会效益（带贫减贫）：该项目的实施将有效改善交通基础设施条件，解决当地茶叶等特色产业及沿线村民的出行安全问题。项目受益贫困户109户，贫困人口301人。