紫阳县向阳镇院墙村通村路完善工程

项目建设及资金分配详情

项目名称：紫阳县向阳镇院墙村通村路完善工程

项目基本情况：该项目路线全长20.83公里，起点位于向阳镇院墙村十二组坝嘴梁，终点止于院墙村二组龚家老院子。主要建设内容：C30砼路面修补，两侧各设置0.5m砼路肩，M7.5浆砌石挡墙，C20砼排水沟，波形护栏，警示桩，错车道、涵洞等。

项目实施情况：经公开招标，本项目由陕西嘉煜路桥有限责任公司中标，中标价2945170.47元。项目于2017年5月23日开工建设，2018年4月30日完工。项目使用涉农整合资金250万元，其中2017年县财政拨付60万元（紫财预﹝2017﹞1027号），2018年县财政拨付160万元（紫财预﹝2018﹞90号），2019年县财政拨付30万元（紫财脱﹝2019﹞15号）。

实施单位:紫阳县农村公路管理局

施工单位：陕西嘉煜路桥有限责任公司

监理单位：陕西道科公路咨询有限公司

社会效益（带贫减贫）：该项目的实施将有效改善交通基础设施条件，解决当地茶叶等特色产业及沿线群众的出行安全问题。项目受益贫困户267户，贫困人口728人。