紫阳县2024年新建茶叶加工厂房奖补项目实施方案

根据《中共紫阳县委办公室 紫阳县人民政府办公室 关于印发<紫阳县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推动农业产业高质量发展支持办法>的通知》（紫办字〔2023〕103号）文件精神，现制定紫阳县2024年新建茶叶加工厂房奖补项目实施方案。

一、项目基本情况

（一）项目名称：紫阳县2024年新建茶叶加工厂房奖补。

（二）项目主管单位：紫阳县农业农村局。

（三）奖补扶持对象：驻地、产业基地和生产场地均在本县境内，通过“经营主体+基地+农户”方式将产业群众嵌入产业链中，且合法经营守法经营的农业企业、村集体股份经济合作社、农民专业合作社、家庭农场、小作坊、镇级电商服务站、村级电商服务点等经营主体。

（四）项目奖补要求及标准

该项目要求每申报奖补资金1万元须带动2户农户增收，每年（不低于5年）户均综合收入不低于2000元，所带动的农户中，脱贫户及三类人群不低于50%。经营主体按照合规合法建设程序新建标准化厂房面积500平方米以上，取得SC认证，年加工能力达15吨以上，按500元每平方米标准给予一次性奖补，最高不超过60万元。新进规上工业（茶叶等营业额2000万元以上）和限上零售业（茶叶零售额500万元以上）的，获得SC认证，新建1000平方米以上，按500元每平方米奖补，最高不超过100万元。

（五）项目建设性质：先建后补。

二、项目计划内容与资金筹措

本项目计划实施SC企业新建茶叶加工厂房拟奖补10000平方米,新进规上工业企业（SC)新建茶叶加工厂房拟奖补5000平方米,新进限上零售企业（SC)新建茶叶加工厂房拟奖补4000平方米。以验收合格的数据为准，先实施再验收，合格后按照标准奖补，奖补资金由县政府从衔接资金中给予安排。

三、项目实施及资金兑付

符合产业发展奖补条件的对象向所在村委会申报，村委会初审后报当地镇政府，镇政府专题核实研判商定后，报县产业振兴专班(县农业农村局)汇总备案，并报县政府批准实施。实施完毕的项目，集体经济组织及经营主体申请所在村委会进行初步验收后报当地镇政府；镇政府组织工作组对辖区内申报奖补的所有项目进行复查验收合格后报县产业振兴专班(县农业农村局)；由县产业振兴专班(县农业农村局)组织复核验收并将结果在县政府网站公示，提出资金兑现方案，报县政府审核同意，由财政局负责兑现资金。

四、项目保障措施

（一）强化组织保障：为确保财政整合涉农资金奖补项目的顺利实施，项目实施乡镇负责督促指导项目建设实施。

（二）强化质量保障：为推进项目规范化、标准化，高标准完成，定期或不定期对项目实施情况监督，对不符合项目实施要求的及时通报，限期整改。

（三）强化资金管理：规范项目实施，严格项目管理，确保项目资金使用安全到位。严格报账审批程序，促进财务支出真实合法、公开透明，主动接受财政、审计、纪检等部门的监督审查。

（四）强化绩效保障：由镇农综站负责对奖补企业绩效进行跟踪监测，对达不到绩效目标的，采取相应的措施按比例予以追回奖补资金。

五、项目效益分析

项目实施后，通过流转土地，指导生产、园区务工、收购农产品等方式带动周边农户增收。拟带动2073户7485人受益。其中脱贫户及三类人群1074户3953人，户均增收2200元。

紫阳县农业农村局

2024年1月8日