《紫阳县汉王镇等6个镇马家营村等6个村高标准基本农田建设项目公告》附件：

汉王镇等（6）个镇马家营村等（6）个村高标准基本农田建设项目竣工和资金使用情况公告

项目名称：紫阳县汉王镇等（6）个镇马家营村等（6）个村高标准基本农田建设项目

工程内容：1、汉王镇马家营村。新修渠道731.3米；新修M7.5浆砌石临河田坎851.2米。

- 双安镇廖家河村。新修渠道1343.1米；新修M7.5浆砌石临河田坎1651.4米。

- 洄水镇茶稻村。土地平整20.06亩；新修1.2米宽田间道路124.8米、2米宽田间道路251.1米，修复2米宽田间道路280米。

- 毛坝镇温家坪村。新修M7.5浆砌石临河田坎602米。

- 东木镇木王村。新修M7.5浆砌石临河田坎231米。

- 红椿镇共和村。土地平整8.6亩。

竣工时间：2018年9月8日。

资金使用：实际完成投资6914355.02元，其中：工程施工费6545022.02元、工程监理费101603元、工程造价编制费14000元、工程勘测费101280元、工程设计费242450元。截止目前已支出566.4万元，其中：工程施工费548万元、工程造价编制费1.4万元、工程勘测费5万元、工程设计费12万元。

绩效目标：建成高标准基本农田6000亩。

验收情况：2019年3月22日经县级验收组验收通过，质量合格。

组织机构：1、主管单位：紫阳县自然资源局。2、建设单位：紫阳县土地整理中心。3、施工单位：陕西汇海建设工程有限公司。4、监理单位：陕西安康中正监理有限公司。

2019年3月25日